PHÂN LOẠI VÀ SỬA BIÊN BẢN SPRINT RETROSPECTIVE

PHẦN 1 – PHÂN LOẠI Ý KIẾN

| Mã | Phân loại | Giữ, chuyển nơi xử lý hoặc viết lại thế nào |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để Product Owner và Stakeholders xem xét tính năng tự hủy đơn trên mạng xã hội. |
| R-02 | Cách làm việc | Giữ ý tưởng nhưng viết cụ thể thành hành động có thể kiểm tra, ví dụ: khi thay đổi quy tắc, cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại: “Nhóm cần thống nhất quy trình thay đổi quy tắc, thông báo cho các thành viên và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai.” |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop vì đây là hành vi cần dừng. Nhóm cần dừng việc thay đổi quy tắc qua tin nhắn riêng mà không cập nhật tài liệu chung. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ ở cột Continue vì hoạt động Pairing giữa người kiểm thử và người phát triển giúp phối hợp tái hiện và xử lý lỗi. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để xem xét mục tiêu tỷ lệ AI tự trả lời 90%, đồng thời đánh giá chất lượng và mức độ an toàn. |
| R-07 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop nhưng không chấp nhận hạ Definition of Done. Nhóm cần duy trì yêu cầu không còn lỗi nghiêm trọng cao và cải thiện cách làm để đáp ứng tiêu chuẩn. |

PHẦN 2 – SỬA VÀ CHỌN IMPROVEMENT

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển hội thoại cho nhân viên, nhóm sẽ cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai; Developers theo dõi việc thực hiện; kiểm tra mỗi lần thay đổi trong Sprint 12 bằng lịch sử phiên bản tài liệu và đối chiếu với thời điểm triển khai. | Developers | Mỗi lần thay đổi trong Sprint 12 | Lịch sử phiên bản tài liệu và thời điểm triển khai tương ứng. |
| Khi bắt đầu Sprint 12, nhóm sẽ xác định nguyên nhân Integration Test bị thực hiện muộn và thống nhất lịch chạy kiểm thử tích hợp đầu tiên không muộn hơn Ngày 4; Developers theo dõi và kiểm tra vào cuối Ngày 4 bằng kết quả chạy test có dấu thời gian. | Developers | Cuối Ngày 4 của Sprint 12 | Báo cáo Integration Test có dấu thời gian, thể hiện lần chạy đầu tiên không muộn hơn Ngày 4. |

PHẦN 3 – NHẬN XÉT CÁCH ĐIỀU PHỐI

Điểm chưa phù hợp thứ nhất: Scrum Master mở đầu bằng câu hỏi “Ai đã làm sáu khiếu nại bị phân loại sai?”, khiến buổi họp tập trung vào việc tìm người chịu trách nhiệm thay vì tìm nguyên nhân trong quy trình. Điều này khiến thành viên lo sợ bị đổ lỗi và ngừng chia sẻ ý kiến trung thực.

Điểm chưa phù hợp thứ hai: Product Owner trả lời từng ý và tự chọn giải pháp thay cho Scrum Team. Điều này làm giảm quyền tham gia thảo luận và quyền cùng quyết định Improvement của các thành viên; Scrum Master nên tạo điều kiện để cả nhóm trao đổi, thống nhất hành động cải tiến và lựa chọn những việc có thể thực hiện, theo dõi trong Sprint tiếp theo.